MAPA DE RISCOS

O Mapa de Riscos da presente contratação, recomendado pela Lei Federal nº 14.133/2021, onde preconiza:

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o caput deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

I - às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do caput do art. 124 desta Lei;

II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

§ 6º Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.

O processo consiste em: identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e para os riscos que persistem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso materializem.

1 - OBJETIVO

Identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à locação de imóvel destinado a guarda e pequenos reparos dos veículos do Consórcio/CONSURGE, visando assegurar a continuidade, eficiência e segurança da contratação.

2 - TABELA – MATRIZ DE RISCOS (P x I)

Diante disso, segue abaixo mapa de risco para locação do imóvel solicitado:

| Nº | RISCO IDENTIFICADO | CAUSA PROVÁVEL | IMPACTO POTENCIAL | P | I | CLASSIFICAÇÃO | TRATAMENTO / MITIGAÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imóvel inadequado estruturalmente | Vícios ocultos, falta de manutenção | Danos aos materiais, interrupção das atividades | M | A | Alto | Vistoria técnica prévia; exigência de condições mínimas no contrato | CONSURGE / Locador |
| 2 | Problemas elétricos/hidráulicos | Infraestrutura antiga ou sem manutenção | Risco de incêndio, paralisação de atividades | M | A | Alto | Testes antes da ocupação; cláusula de manutenção obrigatória | Locador |
| 3 | Localização de difícil acesso | Vias inadequadas, restrições logísticas | Atraso na distribuição e abastecimento | B | M | Médio | Avaliação prévia do entorno e rotas de entrega | CONSURGE |
| 4 | Insegurança patrimonial | Falta de grades, câmeras ou portões adequados | Furto, invasão, perda de bens | M | A | Alto | Instalar trancas, câmeras; exigir condições mínimas de segurança | CONSURGE / Locador |
| 5 | Rescisão antecipada pelo locador | Interesses particulares do proprietário | Interrupção das operações e mudança emergencial | B | A | Médio-Alto | Cláusula de aviso prévio e penalidades; alternativas mapeadas | Locador |
| 6 | Sinistros (incêndio, alagamento) | Fatores naturais ou falhas estruturais | Perda total/ parcial de estoque | B | MA | Crítico | Seguro obrigatório do imóvel; vistoria preventiva periódica | Locador / CONSURGE |
| 7 | Espaço insuficiente para expansão | Volume crescente de materiais | Superlotação e perda de eficiência | M | M | Médio | Escolher imóvel dimensionado; organizar setorização | CONSURGE |
| 8 | Diferenças de interpretação contratual | Cláusulas ambíguas | Conflitos entre locador e CIMDOCE | B | M | Médio | Minuta com cláusulas claras e fiscalização contínua | CONSURGE |
| 9 | Falhas no fornecimento de energia | Rede instável ou sobrecarregada | Paralisação temporária | M | M | Médio | Exigir laudo elétrico básico; prever manutenções | Locador |
| 10 | Indisponibilidade temporária do imóvel | Obra emergencial, interdição municipal | Interrupção das atividades | B | A | Médio-Alto | Exigir documentação atualizada; prever cláusulas de responsabilidade | Locador |
| 11 | Atrasos na mudança e instalação | Falta de planejamento logístico | Paralisação parcial dos serviços | M | M | Médio | Planejar cronograma; contratar equipe de apoio, se necessário | CONSURGE |
| 12 | Documentação irregular do imóvel | Falta de registros ou certidões | Impossibilidade legal de uso | B | A | Médio-Alto | Exigir documentação antes da contratação | CONSURGE |
| 13 | Reajustes abusivos | Tentativa de revisões fora do índice | Onerosidade excessiva | B | M | Médio | Definir índice oficial (IPCA) e cláusula impeditiva | CONSURGE |

LEGENDAS

| Probabilidade (P) - B = Baixa - M = Média - A = Alta | Impacto (I) - M = Médio - A = Alto - MA = Muito Alto | Classificação - Crítico: exige medidas de prevenção imediata - Alto: tratativa prioritária - Médio: monitoramento regular - Baixo: acompanhamento eventual |
| --- | --- | --- |

A avaliação de riscos demonstra que os níveis de risco são, em sua maioria, baixos ou médios, sendo todos tratáveis com medidas preventivas e contratuais simples. O processo de contratação contempla mecanismos adequados para mitigar, monitorar e remediar os riscos, garantindo a segurança e a viabilidade da contratação pretendida.

Assim, recomenda-se que insira as cláusulas no contrato para maior segurança e uma diminuição dos riscos desta contratação.

3 - CONCLUSÃO DA MATRIZ DE RISCOS

A análise demonstra que, embora existam riscos inerentes à locação de imóvel, estes podem ser gerenciados e mitigados de forma eficiente mediante:

✔ vistoria técnica completa;

✔ exigências documentais rigorosas;

✔ cláusulas contratuais específicas;

✔ planejamento eficiente da operação;

✔ acompanhamento contínuo durante a vigência contratual.

A matriz apresentada atende plenamente às determinações legais e contribui para a gestão responsável, transparente e eficiente da contratação.

Governador Valadares/MG, 25 de junho de 2026.

_____________________________

WILCHESNER FERREIRA DOS SANTOS

Coordenador de Frotas