#### CONTRATO n.º 20/2005

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL E A EMPRESA: TRANSTERRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e cinco, na sede da Prefeitura Municipal de Cedral, localizada à Praça Guido Perozim  n.º 531, compareceram as seguintes partes: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL, inscrita no CNPJ sob n.° 45.093.663/0001-36,  neste ato representada pelo Sr. ALEXANDRE PRADO PERES, portador do R.G. 5.139.582 e CPF 623.216.178-53, Prefeito Municipal, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa: TRANSTERRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., com sede na cidade de São José do Rio Preto - SP, à Av. Floriano André Cabrera, n.º 1.311, Residencial Cidade Jardim, CNPJ n.° 43.093.160/0001-35, neste ato representada pelo  Sr. ADEMIR BRITO, Portador do R.G. 4.513.200/SSP/SP e CPF 743.742.228-04, residente à Rua Olavo Bilac, n.° 23, Vila Diniz, na cidade de São José do Rio Preto - SP, doravante denominada CONTRATADA, que resolvem celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA  - DO  OBJETO

Por força do presente instrumento, a CONTRATADA obriga-se a executar 4.700 m² de pavimentação asfáltica e 360 m de Guias e Sarjetas, nas localidades: Av. da Saudade, Av. Nivaldo Buosi, Rua Ermes Marinelli e Av. Antônio dos Santos Galante, conforme Planta e Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma de Execução.

# CLÁUSULA SEGUNDA -  DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A obra do presente contrato, será executada pelo preço de R$11,92766 (Onze reais e noventa e dois mil setecentos e sessenta e seis milésimos de centavo) o metro quadrado da pavimentação asfáltica, e R$18,00 (Dezoito reais) o metro linear de guias e sarjetas, perfazendo um total de R$62.540,00 (Sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais), sendo que os pagamentos serão efetuados mediante laudo de vistoria e medição do setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

###### CLÁUSULA TERCEIRA – INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE ENTREGA

O início dos serviços será 07 (sete) dias após a assinatura do presente Contrato, sendo que a CONTRATADA obriga-se a concluir a obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha de Orçamento e Cronograma de Execução, no prazo de 30 (Trinta) dias, a contar da data da assinatura do presente Contrato.

###### CLÁUSULA QUARTA – DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Os serviços executados serão dirigidos por engenheiro da CONTRATADA, devidamente habilitado junto ao CREA, sendo que a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a fiscalização através de seu setor de engenharia.

§ único – Apresentando-se a obra com defeitos, a CONTRATADA, mediante notificação, ficará obrigada a reparar a má execução, correndo por sua conta e risco de tais reparações, respondendo ainda, pela segurança, solidez e perfeição dos serviços executados nos termos da legislação vigente.

###### CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

A obra será recebida provisoriamente, pelo engenheiro encarregado da fiscalização do setor de engenharia da CONTRATANTE, após a comunicação da CONTRATADA, de que a mesma se encontra definitivamente concluída.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da dotação constante do orçamento vigente do Executivo, a saber: 1545100281.026 – Pavimentação asfáltica, galerias pluviais e guias e sarjetas, 4.4.90.51 – Obras e instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA

A inadimplência total ou parcial do presente Contrato, sujeitará, respectivamente, PREFEITURA e CONTRATADA, à multa de 10% (dez por cento)	 sobre o valor da obrigação não cumprida.

CLÁUSULA OITAVA  – DA RESCISÃO

A rescisão do Contrato dar-se-á na forma da lei n.° 8666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações introduzidas pela Lei n.° 8883/94, sem embargo da multa a que ficar sujeita a parte que der ensejo ao distrato.

CLÁUSULA NONA  – DA DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de  30  (trinta) dias a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA  – DA PRORROGAÇÃO

O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante assinatura de termo de aditamento, subscrito por ambas as partes, nos termos do Art. 57 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DOS ENCARGOS

A CONTRATADA arcará com todos os encargos provenientes da execução do presente Contrato, especialmente os trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, etc.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DO FORO

O foro designado para eventual discussão do presente Contrato é o da Comarca de São José do Rio Preto, da jurisdição da Contratante.

O presente Contrato foi elaborado aplicando-se-lhes os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito público na espécie, notadamente as disposições contidas na Lei n.° 8666/93 de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas pela Lei n.° 8883/94, em especial o artigo 77.

E por estarem assim, justos e contratados, é o presente assinado pelas partes com duas testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito.

Cedral, 07 de abril de 2005.

Prefeitura Municipal de Cedral                     Transterra Engenharia e Comércio Ltda.

## Contratante                                                            Contratada

Testemunhas:_____________________          ________________________